По состоянию на 29.07.2019 года по ремонту улично-дорожной сети (УДС) в Бесстрашненском сельском поселении  за июль 2019 года  выполнены следующие работы:

- Ремонт в асфальтовом исполнении ул. Красная – протяженностью 500 м,

А также на III квартал 2019 года год запланирован  ремонт следующих дорог местного значения:

ул. Школьная от д.  № 25 до ул. Гагарина;  протяженность  - 95 м

ул. Курортная от д. № 49 до д. № 34; протяженность - 266 м

ул. Курортная от д. № 61 до ул. Школьной; протяженность – 100 м

ул. Комсомольская от д. № 17 до ул. Речной; протяженность  - 147м